## Slide 1
AI엔지니어링 파트
추진실적 (2026.1.26 ~ 2026.1.30) | 추진계획 (2026.2.2 ~ 2026.2.6)
ITSM 운영 ITSM 운영 및 개선 서버 자원 신규 신청서 개선 완료 ERP 영업지원 통합 관리 체계 구축 진행(~2월) 부서보안담당자 신청서 결재라인 변경 완료 ITSM 통한 ALM 계정 관리 개선 진행(~2월) 타시스템 연동 API 모니터링 개발 진행 | ITSM 운영 ITSM 운영 및 개선 SBOM 체계 구축 JASCA 연동 분석 설계 (~1월) RAG 관리 메뉴 지속적 개선 ITSM 시스템 AI 에이전트 적용 연구
주간업무 추진실적 및 계획

## Slide 2
AI엔지니어링 파트
추진실적 (2026.1.26 ~ 2026.1.30) | 추진계획 (2026.2.2 ~ 2026.2.6)
ITAM 운영 - ITAM 운영 및 개선 자산 점검 AI 운영 - AI 서비스 플랫폼 구축 AI 포털 구축 진행 AI 최신 모델, 평가 지표 분석 및 가이드 - RAG 기반 기술 오픈 소스 검토 – MCP - AI 고도화 및 기능 개선 안정화 | ITAM 운영 ITAM 운영 및 개선 자산 점검 AI 운영 AI 서비스 플랫폼 구축 AI 포털 구축 진행 메신저 챗봇 유지보수 NL2SQL 관련 오픈소스 기술 검토 OCR 오픈소스 기술 검토 RAG 기반 기술 오픈 소스 검토 AI API Gateway 기술 검토 AI 고도화 및 기능 개선 안정화 모델 다운로드 위한 DMZ Proxy 서버 구축 진행 챗봇 계정 관리
주간업무 추진실적 및 계획

## Slide 3
AI엔지니어링 파트
추진실적 (2026.1.26 ~ 2026.1.30) | 추진계획 (2026.2.2 ~ 2026.2.6)
ALM 운영 ALM 지속적 가이드 및 인수인계 컨플루언스 라이선스 오버 이슈 해결 완료 넥서스 레파지토리 인수인계 및 업무 분석 진행 | ALM 운영 ALM 계정 추가/권한 변경 관리 및 사용 점검 ALM 지속적 가이드 및 인수인계
주간업무 추진실적 및 계획

## Slide 4
AI엔지니어링 파트
추진실적 (2026.1.26 ~ 2026.1.30) | 추진계획 (2026.2.2 ~ 2026.2.6)
기타 빌링 자동화 TF 자동화 분석 설계 및 개발 진행 CB 회원사 모니터링 대시보드 구축 가이드 오픈소스 운영 Postgres 커뮤니티 버전 기능 검토 | 기타 빌링 자동화 TF 자동화 분석 설계 및 개발 진행 가수금 반제 처리 자동화 POC 오픈소스 운영 Postgres 커뮤니티 버전 기능 검토 SSO Keycloak 개발/코어 신규 설치 완료 (상반기) 서버 EOS 대응 CentOS > 레드헷 OS 업그레이드 실 서버 적용(~6월) 서버 EOS 대응 BI 지속적인 BI 관리 대시보드 개발/운영
주간업무 추진실적 및 계획